**Администрация Белоярского городского поселения**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «07» марта 2019 г. | р.п. Белый Яр  Верхнекетского района  Томской области | № 106 |

**О пропуске паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»**

*В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Белоярское городское поселение»*

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, очистке объектов от снега на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению 2.

3. Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на аварийно-восстановительные работы на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложению №3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном вестнике «Территория» и на официальном сайте Белоярского городского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения А.Г. Люткевич

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

дело-2, прокуратура — 1, Админ Верх. рай-на. - 1 испол. – 1, члены комиссии-3

Приложение 1 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от «07» марта 2019 года № 106

Состав комиссии

По организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1.Председатель комиссии:

- Овчаров Т.В. – заместитель Главы Белоярского городского поселения

2. Члены Комиссии:

- Кадочников А.В.- мастер по благоустройству Администрации Белоярского городского поселения;

- Кайгородов И.В. – директор МУП «Водоканал» (по согласованию);

- Туренко В.А. – директор МКП «БИО ТЭП» (по согласованию);

- Богдан Т.А. – директор ООО «УК Веста» (по согласованию).

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от «07» марта 2019 года № 106

**План**

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** | **Отметка об исполнении** |
| 1. | Рассмотреть на комиссии план мероприятий | Овчаров Т.В. | до 15.03.2019 |  |
| 2. | Составить смету расходов на работы по проведению подготовки к организованному пропуску паводковых вод | Никиташ В.А. | до 15.03.2019 |  |
| 3. | Выдать предписания руководителям предприятий, организаций по очистке крыш от снега и льда. | Овчаров Т.В. | до 15.03.2019 |  |
| 4. | Очистить колодцы от снега и льда | Кадочников А.В. | до 01.04.2019 |  |
| 5. | Провести очистку и проверить техническое состояние водозаборных скважин в р.п. Белый Яр | Герасимов Ю.А.  (по согласованию) | до 01.04.2019 |  |
| 6. | Составить график работ и провести работы по вскрытию кюветов, водопропускных труб. | Овчаров Т.В. | до 15.04.2019 |  |
| 7. | Составить план привлечения сил и средств предприятий Белоярского городского поселения для возможных аварийно-восстановительных работ | Овчаров Т.В. | до 20.03.2019 |  |
| 8. | Подготовить постановление об ограничении движения автотранспорта на территории Белоярского городского поселения. | Овчаров Т.В. | Апрель 2019 |  |
| 9. | Организовать вывозку снега и льда с центральных улиц Белого Яра. | Кадочников А.В. | с 01.03.2019 по 01.05.2019 |  |
| 10. | Провести очистку тротуаров центральных улиц от снега и льда. | Кадочников А.В. | с 01.03.2019 по 01.05.2019 |  |
| 11. | Провести работу с населением и руководителями предприятий, организаций по очистке тротуаров и территории от снега. | Овчаров Т.В. | до 01.04.2019 |  |
| 12. | Провести очистку территории котельных от шлака и мусора | Туренко В.А.  (по согласованию) | до 15.05.2019 |  |
| 13. | Провести рейд по улицам Белоярского городского поселения по уборке дров, пиломатериалов, мусора из кюветов и прилегающей территории жилых домов. | Овчаров Т.В. | до 01.04.2019 |  |
| 14. | Определить места временного отселения пострадавшего населения, места отгона сельскохозяйственных животных из районов вероятного затопления | Овчаров Т.В. | до 01.04.2019 |  |

Приложение 3 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от «07 » марта 2019 года № 106

План

по привлечению сил и средств организаций по аварийно – восстановительным работам на территории Белоярского городского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Организация | Вид техники | Количество |
| 1. | Администрация Белоярского городского поселения | Грейдер ГС 14-02  Грейдер ГС 10-01  Трактор Беларус 920  Трактор Беларус МУ320  Экскаватор – погрузчик  Камаз | 1  1  1  1  1  1 |
| 2. | МКП «БИО ТЭП» | Погрузчик  Камаз | 1  1 |
| 3. | МУП «Водоканал» | А.С. Машина  Сантехник  Сварщик | 1  1  1 |
| 4. | ИП Поликарпов | Экскаватор- погрузчик | 1 |
| 5. | ИП Агагусейнов | Экскаватор- погрузчик | 1 |
| 6. | ИП Шуварков | КАМАЗ | 1 |
| 7. | Северный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ» | Автогрейдер ДЗ- 180  Трактор К-703 (гредозер)  КАМАЗ 5511  МТЗ - 82 | 1  1  2  1 |