Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| «07» марта 2013 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 024 |
| --- | --- | --- |

О пропуске паводковых вод на территории  муниципального образования «Белоярское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом муниципального образования «Белоярское городское поселение» и в связи с необходимостью подготовки производственных, коммунальных, культурно-бытовых зданий и жилых домов по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» и принятия оперативного решения по предупреждению аварийных ситуаций,

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.  Создать комиссию по организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложения №1.

2.  Утвердить план мероприятий по организованному пропуску паводковых вод, очистке объектов от снега на территории «Белоярское городское поселение» согласно приложения №2.

3. Утвердить порядок вскрытия кюветов на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложения №3.

4.  Утвердить план по привлечению сил и средств организаций на аварийно-восстановительные работы на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение» согласно приложения №4.

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Заря Севера»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белоярского городского поселения                                                         В.Л.Минеев

_________________________________________________________________________

дело-2,  прокуратура — 1, Админ Верх. рай-на .- 1 испол. - 1

Приложение №1 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 07.03.2013 № 024

Состав комиссии

По организованному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

1.Председатель комиссии:

- Щепин С.В. – заместитель Главы Белоярского городского поселения

2. Члены Комиссии:

- Снегирев Д.В. – директор ООО «Авто-фаворит»;

- Минеев В.А. – директор ООО «Деметра»;

- Туренко В.А. – главный инженер ООО «БИОПРОМ;

- Войтович В.Г. – и.о. директора УК « Сибиряк».

Приложение №2 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 07.03.2013 №  024

План

Мероприятий по организованному  пропуску паводковых вод на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

| № | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рассмотреть на комиссии план мероприятий | Щепин С.В. | до 11.03.2013 |  |
| 2. | Составить смету расходов на работы по проведению подготовки к организованному пропуску паводковых вод | Щепин С.В. | до 11.03.2013 |  |
| 3. | Выдать предписания руководителям предприятий, организаций по очистке крыш от снега и льда. | Щепин С.В. | до 11.03.2013 |  |
| 4. | Проверить техническое состояние с защитных и гидротехнических сооружений моста через р. Анга | Щепин С.В. | до 11.03.2013 |  |
| 5. | Очистить колодца от снега и льда | Снегирев Д.В. | до 01.04.2013 |  |
| 6. | Провести очистку и проверить техническое состояние водозаборных скважин в п. Белый Яр и ст. Белый Яр. | Минеев А.Л. | до 01.04.2013 |  |
| 7. | Очистить от жидких и твердых бытовых отходов территории жилых домов. | Богдан ТСЖ Снегирев Д.В. | до 01.05.2013 |  |
| 8. | Составить график работ и провести работы по вскрытию кюветов, водопропускных труб. | Щепин С.В. | до 15.04.2013 |  |
| 9. | Составить план привлечения сил и средств предприятий Белого Яра для возможных аварийно-восстановительных работ | Щепин С.В. | до 20.03.2013 |  |
| 10. | Подготовит список безработных, состоящих на учете в службе занятости, для комплектации аварийно-восстановительных бригад. | Мурзина К.С. | до 20.03.2013 |  |
| 11. | Подготовить постановление об ограничении движения автотранспорта на территории Белоярского городского поселения. | Щепин С.В. | апрель |  |
| 12. | Организовать вывозку снега и льда с центральных улиц Белого Яра. | Снегирев Д.В. | с 01.03.2013 |  |
| 13. | Провести очистку тротуаров центральных улиц от снега и льда. | Снегирев Д.В. | с 01.03.2013 |  |
| 14. | Провести работу с населением и руководителями предприятий, организаций по очистке тротуаров и территории от снега. | Щепин С.В. | до 01.04.2013 |  |
| 15. | Провести очистку территории котельных от шлака и мусора | Туренко В.А. | до 15.05.2013 |  |
| 16. | Провести рейд по улицам Белого Яра по уборке дров, пиломатериалов, мусора из кюветов и прилегающей территории жилых домов. | Щепин С.В. | до 01.04.2013 |  |
| 17. | Очистка и утилизация ТБО на полигоне, очистка подъездных путей. | Гринкевич В.С. | до 01.04.2013 |  |

Приложение №3 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 07.03.2013 № 024

Порядок

Вскрытия кюветов на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

- Очистка кюветов из центральных сливных труб:

- ул. Гагарина (почта) – ул. Гагарина (ДЮСШ)

- ул. Советская, ул. Свердлова до старого гаража ДРСУ

-  ул. Ленина ( от ул. Гагарина, ул. Интернациональная, пер. Школьный)

- ул. Советская, ул. Кирова, ул. Коммунальная, ул. Южная

- ул. Железнодорожная

- ул. 3 Луговой проезд.

2. Очистка кюветов вручную:

- ул. Таежная – ул. Чапаева – ул. Рабочая

- ул. Чапаева – ул. Рабочая – ул. Чкалова 1а, - ул. Гагарина

- ул. Комсомольская – пер. Школьный – ул. Мира – ул. Спортивная

3. Очистка проводится по заявлению граждан.

4. Вывозка снега

- ул. Свердлова

- ул. Гагарина

- ул. Коммунальная

5. Очистка улиц о снега грейдером.

Приложение №3 к Постановлению

Администрации Белоярского

городского поселения

от 07.03.2013 №  024

План

по привлечению сил и средств организаций по аварийно – восстановительным работам на территории «Белоярское городское поселение»

| № | Организация | Вид техники | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Авто-фаворит» | Грейдер ГС 10-01 Грейдер ДЗ 180 Трактор Беларус 520 Трактор Беларус 320 Экскаватор – погрузчик Камаз Трактор | 1 1 1 1 1 1 1 |
| 2. | ООО «БИОПРОМ» | Погрузчик Бульдозер Т 170 Камаз Автокран | 1 1 1 1 |
| 3. | ООО «Деметра» | Экскаватор А.С. Машина Сантехник Электрик Сварщик | 1 1 1 1 1 |
| 4. | ИП Поликарпов | Экскаватор- погрузчик | 1 |
| 5. | ИП Исупов | МАЗ | 1 |
| 6. | ИП Шуварков | КАМАЗ | 1 |
| 7. | Северный филиал ГУП ТО «Областное ДРСУ» | Автогрейдер ДЗ- 180 Трактор К-703 (гредозер) КАМАЗ 5511 МТЗ - 82 | 1 1 2 1 |

УТВЕРЖДАЮ

Глава Белоярского городского поселения

В.Л.Минеев

«07» марта 2013 г.

Смета

Расходов на привлечение техники и людей в паводковый период 2013 года на территории муниципального образования «Белоярское городское поселение»

- Вывозка снега :

- Камаз 15 дней (120часов) x100 = 120 000 рублей

- Экскаватор 15 дней (120 часов) x1000 = 120 000 рублей

- Грейдер ГС 1001 15 дней (120 часов) x1000 = 120 000 рублей

- Грейдер ДЗ 180 15 дней (120 часов) x1000 = 120 000 рублей

- Очистка кюветов от снега

- Экскаватор 20 дней (160часов)x 1000 = 160 000 рублей

Камаз 20 дней (160часов) x1000 = 160 000 рублей

- Привлеченная техника:

- Ас. машина 20 часов x 478 = 9 560 рублей

- Очистка кюветов вручную 20 дней x 3 чел. = 27 900 рублей

ИТОГО: 837 460 рублей

Зам. Главы Белоярского городского поселения

С.В. Щепин